# 北苑信息化平台建设规划

目前已接触的北苑集团信息化平台涵盖主体包括北苑汽修和北苑机械化车辆两大块，北苑汽修部分业务需求以及模块都已整理完成；机械化车辆部分目前调研分两块进行，第一块是票据审核统计部分，需求大体掌握，正在进一步梳理分析；第二块是车辆调度部分，由于实际业务过于复杂，目前需求还未调研清楚。

针对北苑信息化平台项目整体建设需求，目前计划分三期进行迭代开发，具体参见下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 期数 | 建设主体 | 建设目标 | 项目费用 | 预计工期 |
| 1 | 汽修厂 | 1. 北苑信息化平台主体框架建设，主体底层数据库建设，后台管理系统。 2. 汽修厂采购模块、商品库存管理模块、汽修模块业务功能。 | 33万元  **（最早报价46.2万，上次戴找了一次后到38万，现在再降5万到33万）** | 3.8月 |
| 2 | 汽修厂+机械化车辆 | 1. 一期系统基础上扩充汽修及采购系统中对应的微信小程序功能。 2. 一期平台基础上迭代开发机械化车辆中票据审核统计业务功能。 | 需求及模块未细化，暂时无法评估。 |  |
| 3 | 机械化车辆 | 1. 机械化车辆智能调度业务功能。 | 需求未明确，暂时无法评估。 |  |